**СОГЛАСОВАНО:**

**Заместитель главы города Когалыма**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Рудиков**

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020г.**

**УТВЕРЖДАЮ:**

**Глава города Когалыма**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н. Пальчиков**

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020г.**

**ГРАФИК**

**уборки снега с территории г. Когалыма на АПРЕЛЬ 2020г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование убираемых территорий** | **Дата уборки**  | **Вид и количество спецтехники ед.** | **Наименование** **предприятия** | **Примечание** |
| **1.** | 5 - микрорайонул. Бакинская – 37; 39ул. Бакинская – 41; 51ул. Бакинская – 57; 53; 47ул. Ленинградская – 21; 19ул. Ленинградская – 17; 13; 15ул. Ленинградская – 11; 7ул. Ленинградская – 5; 9ул. Ленинградская – 1; 3ул. Бакинская – 63; 65; 67ул. Бакинская – 59; 61 | 01.04.202002.04.202003.04.202006.04.202007.04.202008.04.202009.04.202010.04.202013.04.202014.04.2020 | Автогрейдер – 1МКСМ - 1000 - 2 | МБУ «Коммунспецавтотехника» | Расчистка внутриквартальных проездов будет производиться дополнительной спецтехникой по мере возможности |
| **2.** | 10 - микрорайонул. Сибирская – 1; 3пр. Сопочинского – 15; 11пр. Сопочинского – 13; 7пр. Солнечный – 19; 21пр. Солнечный – 13; 15; 17пр. Солнечный – 9; 7; 3пр. Солнечный – 5; ул. Ст. Повха - 16ул. Ст. Повха – 22; ул. Сибирская – 17ул. Сибирская – 15; 19 | 15.04.202016.04.202017.04.202020.04.202021.04.202022.04.202023.04.202024.04.202027.04.2020 | Автогрейдер - 1МКСМ - 1000 - 2 | МБУ «Коммунспецавтотехника» | Расчистка внутриквартальных проездов будет производиться дополнительной спецтехникой по мере возможности |
| **3.** | 11 – микрорайонул. Шмидта – 10; 12ул. Шмидта – 16; 24 | 28, 29.04.202030.04.2020 | Автогрейдер - 1МКСМ - 1000 - 2 | МБУ «Коммунспецавтотехника» | Расчистка внутриквартальных проездов будет производиться дополнительной спецтехникой по мере возможности |
| **4.** | 1 – микрорайонул. Молодёжная – 13; 15ул. Молодёжная – 7; 3; 1ул. Др. Народов 18; 18Аул. Др. Народов – 18Б; 22; 22А | 01.04.202002.04.202003.04.202006.04.2020 | Автогрейдер – 1МКСМ - 1000 - 2 | МБУ «Коммунспецавтотехника» | Расчистка внутриквартальных проездов будет производиться дополнительной спецтехникой по мере возможности |
| **5.** | 4 - микрорайонул. Бакинская – 1; 3ул. Прибалтийская – 51; 47ул. Прибалтийская – 49; 41ул. Прибалтийская – 39; 43; 45ул. Прибалтийская – 35; 33ул. Прибалтийская – 31; 37ул. Прибалтийская – 29; 27ул. Ленинградская – 61; 65ул. Ленинградская – 59; 57ул. Ленинградская – 53; 45ул. Ленинградская – 37; 33ул. Ленинградская – 39; 41; 47ул. Ленинградская – 43; 49; 51ул. Ленинградская – 35; 31ул. Ленинградская – 25; ул. Бакинская – 35ул. Бакинская – 23; 33ул. Бакинская – 17; 11; 13ул. Бакинская – 15; 21; 25 |  07.04.202008.04.202009.04.202010.04.202013.04.202014.04.202015.04.202016.04.202017.04.202020.04.202021.04.202022.04.202023.04.202024.04.202027.04.202028.04.202029.04.202030.04.2020 | Автогрейдер - 1МКСМ - 1000 – 2 | МБУ «Коммунспецавтотехника» | Расчистка внутриквартальных проездов будет производиться дополнительной спецтехникой по мере возможности |
| **6.** | 7 – микрорайонул. Северная – 3; 7; 9ул. Сургутское шоссе – 7; ул. Градостроителей-8ул. Сургутское шоссе – 13; 17ул. Сургутское шоссе – 5; 9ул. Сургутское шоссе – 11; 11Аул. Сургутское шоссе – 3; 3Аул. Сургутское шоссе – 1; ул. Градостроителей – 2; 2Аул. Градостроителей 4; 6 | 01.04.202002.04.202003.04.202006.04.202007.04.202008.04.202009.04.202010.04.2020 | Автогрейдер - 1МКСМ - 1000 – 2 | МБУ «Коммунспецавтотехника» | Расчистка внутриквартальных проездов будет производиться дополнительной спецтехникой по мере возможности |
| **7.** | 3 – микрорайонул. Мира – 23; 29ул. Мира – 25; 27ул. Мира – 21; 19ул. Мира – 31; ул. Молодёжная – 24ул. Молодёжная – 26; 30ул. Молодёжная – 32; 34ул. Ленинградская – 2; 4ул. Ленинградская – 6; 8ул. Ленинградская – 10; ул. Прибалтийская – 23ул. Ленинградская – 12; ул. Прибалтийская – 25ул. Прибалтийская – 15; 17 | 13.04.202014.04.202015.04.202016.04.202017.04.202020.04.202021.04.202022.04.202023.04.202024.04.202027.04.2020 | Автогрейдер - 1МКСМ - 1000 – 2 | МБУ «Коммунспецавтотехника» | Расчистка внутриквартальных проездов будет производиться дополнительной спецтехникой по мере возможности |
| **8.** | 11 – микрорайонул. Шмидта – 28; 26  | 28, 29.04.2020 | Автогрейдер - 1МКСМ - 1000 – 2 | МБУ «Коммунспецавтотехника» | Расчистка внутриквартальных проездов будет производиться дополнительной спецтехникой по мере возможности |
| **9.** | Левобережная часть городакоттеджи по ул. Пионерная, ул. Таёжная, ул. Студенческаякоттеджи по ул. Мостоваякоттеджи по ул. Механизаторов, ул. Энергетиков, ул. Автомобилистовул. Романтиков – 26; ул. Набережная – 157; 159ул. Набережная – 12; 14; 18ул. Набережная – 67; ул. Береговая – 73ул. Береговая – 3А; ул. Береговая – 255; ул. Романтиков – 22ул. Романтиков – 24; ул. Береговая – 49; 49Аул. Береговая – 71; ул. Набережная – 53ул. Набережная – 30; 55; 253ул. Береговая – 45; 47; 69ул. Набережная – 37; ул. Береговая – 53ул. Парковая – 61; 61А; 61Бул. Кирова – 7; 8; 10ул. Кирова – 1; ул. Набережная – 57; 61ул. Нефтяников – 70; 72ул. Буровиков – 61; 63; ул. Нефтяников – 64 ул. Береговая – 3; 7; ул. Студенческая – 32 ул. Широкая – 30; 30А; ул. Набережная – 3Б; ул. Береговая – 14  | 01.04.202002, 03.04.202006.04.202007.04.202008.04.202009.04.202010.04.202013.04.202014.04.202015.04.202016.04.202017.04.202020.04.202021.04.202022.04.202023, 24.04.202027.04.202028.04.202029.04.2020 | Автогрейдер - 1МКСМ - 1000 – 1ТО-28 –1 | МБУ «Коммунспецавтотехника» | Расчистка внутриквартальных проездов будет производиться дополнительной спецтехникой по мере возможности |

**Примечание:**

1. Приведенные сроки уборки возможны при выходе на линию для этих целей ежедневно следующего количества спецтехники:

Автогрейдера – 4 ед., МКСМ-1000 – 7 ед., ТО-28 –1ед.

**Сроки и протяженность уборки территории подлежат корректировке в зависимости от погодно-климатических условий.**

1. При наличии удовлетворительного состояния автодорог будет привлекаться снегоуборочная техника с участка ДРС.
2. Ответственный от МБУ «Коммунспецавтотехника» главный специалист ДРС Бикташев А.К. тел. 32-972.
3. Ответственные от ООО «УК» в микрорайонах:

**1;13-микрорайоны** – ООО «Сфера»; ООО «Прима» - В.В. Позняков тел. 2-11-46

**3; 4-микрорайоны** – ООО «Содружество»; ООО «Гармония» - С.Б. Былинка тел. 73-368

**2; 7-микрорайоны** – ООО «Согласие»; ООО «Север» - М.В. Нагорная тел. 5-20-41

**1; 2; 3-микрорайоны** – ООО «Фаворит»; ООО «Комфорт+» – И.Б. Синчак тел. 2-69-29

**5; 10; 11-микрорайоны** – ООО «Жильё»; ООО «Перспектива» - М.В. Нагорная тел. 2-01-89

**Левобережная часть города**-ООО «Аркада»; ООО «Проспект» - А.В. Голобурдов тел. 4-65-27

**11 мик-он; левобережная часть города**-ООО «УК «Управление комфортом»,

 ООО «Кариатида» - Е.Е. Сафронова тел. 4-67-80

**Директор МБУ «Коммунспецавтотехника»** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **В.Г. Буланый**

**СОГЛАСОВАНО:**

Директор МКУ «УЖКХ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Т. Бутаев

Директор ООО «Содружество»

 ООО «Гармония» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Б. Былинка

Директор ООО «Жильё»

 ООО «Перспектива» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Нагорная

Директор ООО «Фаворит»

 ООО «Комфорт+» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Б. Синчак

Директор ООО «Аркада»

 ООО «Проспект» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В.Голобурдов

Директор ООО «Согласие»

 ООО «Север» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Нагорная

Директор ООО «Сфера»

 ООО «Прима» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Позняков

Генеральный директор

ООО «УК «Управление комфортом»

ООО «Кариатида» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Е. Сафронова

Государственный инспектор дорожного надзора

ОГИБДД ОМВД РФ по г. Когалыму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Гобузов